Утверждена

решением Совета

Калининского сельского поселения

Калининского района

от 30.08.2017 № 169

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Калининского сельского поселения

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

НА 2017– 2029 ГОДЫ

разработано:

ип миленина в.а.

_____________

м.п.

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | 3 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 6 |
| 1.1 Социально-экономическое состояние поселения, сведения о градостроительной деятельности | 6 |
| 1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры Калининского сельского поселения | 13 |
| 1.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры | 21 |
| 1.4 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры | 23 |
| РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 25 |
| РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 28 |
| РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВКЛЮЧАЯ ОЦЕНКУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ С РАЗБИВКОЙ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 34 |
| РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ | 37 |

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Калининского сельского поселения Калининского района

НА 2017-2029 ГОДЫ

| Наименование муниципальной Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Калининского сельского поселения Калининского района на 2017-2029 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный Кодекс РФ; - Генеральный план Калининского сельского поселения Калининского района; - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Наименование заказчика Программы, его местонахождение | Администрация Калининского сельского поселения Калининского района (далее - Администрация) ст. Калининская, Калининского района, Краснодарского края, ул. Советская-40. |
| Наименование разработчика Программы, его местонахождение | ИП Миленина В.А. Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Полеводческая, 6/55 |
| Цель Программы | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения Калининского сельского поселения услугами в области культуры, образования и спорта |
| Задачи Программы | - обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры; - обеспечить доступность объектов социальной инфраструктуры поселения; - повысить эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |

| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | - уровень обеспеченности населения объектами физической культуры и массового спорта; - уровень объектов физической культуры и массового спорта, находящихся в удовлетворительном состоянии для всех категорий граждан вне зависимости от местожительства, социального статуса, имущественного положения и состояния здоровья; - уровень объектов культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии; - уровень обеспеченности населения объектами образования; - уровень объектов образования, находящихся в удовлетворительном состоянии; - уровень объектов социальной защиты населения, находящихся в удовлетворительном состоянии; - уровень объектов здравоохранения, находящихся в удовлетворительном состоянии; - уровень объектов дополнительного образования, находящихся в удовлетворительном состоянии; |
| --- | --- |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | 1.Мероприятия в сфере здравоохранения: - Реконструкция МБУЗ ЦРБ МО Калининский район; - Кап. ремонт Поликлиники; - Мероприятия в сфере образования: - Реконструкция МАОУ СОШ №1; - Кап. ремонт МБОУ СОШ № 2; - Реконструкция МАДОУ №1; - Кап. ремонт МАДОУ №2; - Реконструкция МАДОУ №6; - Мероприятия в сфере социального обеспечения: - Кап. ремонт Школа-интернат VIII вида. - Мероприятия в сфере физкультуры и массового спорта: - Кап. ремонт ДЮСШ; - Реконструкция Стадиона ст. Калининской. - Мероприятия в сфере дополнительного образования: - Кап. ремонт ДШИ. - Мероприятия в сфере культуры: - Кап. ремонт Калининский ДК; - Кап. ремонт Калининская библиотека; - Кап. ремонт Калининский кинотеатр. |
| Срок и этапы реализации Программы | Мероприятия Программы охватывают период 2017 – 2029 годы. |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы в 2017 – 2029 годах составит 225300,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 – 46100,00 тыс. рублей; 2018 – 36300,00 тыс. рублей; 2019 – 18300,00 тыс. рублей; 2020 – 17800,00 тыс. рублей; 2021 – 17800,00 тыс. рублей; 2022 – 11125,00 тыс. рублей; 2023 - 11125,00 тыс. рублей; 2024 - 11125,00 тыс. рублей; 2025 - 11125,00 тыс. рублей; 2026 - 11125,00 тыс. рублей; 2027 - 11125,00 тыс. рублей; 2028 - 11125,00 тыс. рублей; 2029 – 11125,00 тыс. рублей; из них: федеральный бюджет –0,00тыс. руб.; краевой бюджет – 99000,00 тыс. руб.; местный бюджет – 126300,00 тыс. руб.; внебюджетные источники – отсутствуют. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры |

РАЗДЕЛ 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - Социально-экономическое состояние поселения, сведения о градостроительной деятельности

В соответствии с Законом Краснодарского края «Об Установлении границ муниципального образования Калининский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - сельских поселений - и установлении их границ», принятым Законодательным Собранием Краснодарского края 21 апреля 2004 года, были установлены границы муниципального образования Калининский район, в его составе были образованы муниципальные образования – сельские поселения – и установлены их границы.

Муниципальное образование Калининский район расположено в центральной части Краснодарского края, и граничит на севере – с Приморско-Ахтарским районом, на востоке – с Тимашевским районом, на юге – с Динским районом, на западе – с Красноармейским и Славянским районами.

По административно-территориальному делению в состав муниципального образования Калининский район входит 27 сельских населенных пунктов, из них 5 станиц, 3 села, 2 поселка и 17 хуторов. Все населенные пункты объединены в 8 сельских поселений.

Административным центром муниципального образования Калининский район является станица Калининская. На территории Калининского сельского поселения расположен один населенный пункт – станица Калининская, в которой по состоянию на 01.01.2017 г. проживает 13821 человек.

Муниципальное образование Калининское сельское поселение расположено в центральной части Калининского района и граничит на севере – с Тимашевским районом, на востоке – со Старовеличковским сельским поселением, на северо-востоке – с Куйбышевским сельским поселением, на юге – с Джумайловским сельским поселением.

Расстояние от станицы до Краснодара – 70 км, до Тимашевска 35 км, 1 км от ближайшей железнодорожной станции «Величковка».

Калининское сельское поселение входит в состав муниципального образования Калининский район − агропромышленного района Краснодарского края. Базовыми отраслями экономики Калининское поселения являются промышленное производство и сельское хозяйство.

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены животноводческие фермы, полевые станы бригад, на территории которых функционируют мастерские, зернотоки, зернохранилища, конторские здания, стоянки сельскохозяйственной техники, в том числе сельскохозяйственной авиации. Сельхозпредприятия муниципального образования обеспечены внутрихозяйственной сетью дорог с твердым покрытием или улучшенными грунтовыми дорогами.

На территории Калининского сельского поселения находятся два месторождения – газа и глин. К востоку от станицы Калининской находится Калининское месторождение глины агрофирмы «Нива» ЛТД краевого значения. Северную и северо-восточную части территории Калининского сельского поселения занимает Днепровская площадь месторождения газа                                ООО «Кубаньгазпром» федерального значения, на которой производится поиск, разведка и добыча газа.

Станица Калининская

Территориально станица Калининская расположена вдоль правого берега реки Понура, ограничивая ее с южной стороны. С северной и восточной стороны территория ограничена региональными дорогами.

Жилая зона станицы включает жилую застройку с учреждениями обслуживания, зелеными насаждениями, объектами и сооружениями коммунального назначения, транспорта и инфраструктуры. Преобладающей в жилой зоне является жилая застройка с приусадебными участками.

Многофункциональный общественный центр станицы исторически сложился в геометрическом центре населенного пункта на пересечении основных планировочных осей: улицы Ленина и перпендикулярных ей улиц Советской и Коваля. В его состав входят учреждения станичного и межселенного значения: административные здания, здания банков, суда, милиции, прокуратуры, учреждения связи, Дом культуры, кинотеатр, автовокзал, магазины, рынки и т.д.

Формирование планировочной структуры жилой зоны станицы обусловлено направлением русла реки Понура. Сетка улиц образует кварталы преимущественно прямоугольной формы, застроенные по периметру 1-4 этажными жилыми домами с преобладанием индивидуальных домов усадебного типа. Сложившаяся структура жилой застройки характеризуется низкой плотностью за исключением центральной части станицы.

В центральной части станицы размещена центральная районная больница, поликлиника, детская консультация. Спортивные сооружения представлены стадионом на улице Мира, спортивными залами ДЮСШ по улицам Северная и Заливная.

Очень развита, особенно в центральной части станицы, структура обслуживания торговыми предприятиями и сетью объектов общественного питания.

Станица недостаточно обеспечена объектами культурно-развлекательного и спортивного назначения, а также зелеными насаждениями общественного пользования.

Часть жилых кварталов в северной части станицы расположена в санитарно-защитных зонах от промышленных предприятий, а также в СЗЗ от действующего кладбища и региональной автодороги.

Одной их характерных особенностей поселения является наличие мощной производственной зоны, представленной промышленными предприятиями различного класса как Калининского, так и Старовеличковского поселения, расположенными на восточной окраине территории поселения.

Промышленность

Промышленное производство в Калининском сельском поселении представлено производством и распределением электроэнергии, газа, воды и обрабатывающим производством. Обрабатывающие предприятия выпускают следующие виды продукции: мясо (включая субпродукты), хлебобулочные и кондитерские изделия, цельномолочную продукцию, масла (растительные и животные), сыры, комбикорма.

В поселении наблюдается увеличение валового объема производства промышленной продукции, при этом рост объемов производства отмечается только по трем видам продукции (пленки полимерные, хлебобулочные и кондитерские изделия), по остальным видам производимой продукции наблюдается снижение объемов производства. Для более конкретных выводов нужно более детальное изучение сложившейся ситуации. По данному анализу можно сделать следующий вывод: противоречивость говорит о достаточно сложной ситуации в промышленном секторе экономики поселения.

Сельское хозяйство

В Калининском сельском поселении в производстве сельхозпродукции заняты предприятия и личные подсобные хозяйства. Рост объемов валовой продукции обеспечивают не только предприятия, но и личные подсобные хозяйства. Сельхозпроизводители поселения производят следующие виды продукции: зерно, рис, кукуруза, соя, сахарная свекла, подсолнечник. Кроме того, картофель, овощи, скот и птицу, молоко, яйца.

Производство большинства видов сельхоз продукции имеет тенденцию к увеличению, по некоторым видам отмечается снижение объемов производства (сахарная свекла, скот и птица, молоко, яйца). Для более конкретных выводов нужно более детальное изучение сложившейся ситуации. По данному анализу можно сделать следующий вывод: ситуация в сельском хозяйстве поселения является нестабильной, но эта нестабильность не влияет на общую положительную тенденцию в аграрном секторе экономики поселения.

Жилищный фонд

Жилищный фонд на территории Калининского сельского поселения представлен индивидуальными домами с приусадебными земельными участками, малоэтажными двухквартирными домами и домами секционного типа. Общая площадь жилищного фонда Калининского сельского поселения равна 300,005 тыс. м2, обеспеченность жилищным фондом на одного человека составляет 21,7 м2. Основные показатели жилищного фонда поселения представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Единица измерения | 2017 год |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд, всего | Тыс.м2 общей площади | 300,005 |
| Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2 общей площади на 1 жителя | 21,7 |

Почти весь жилищный фонд поселения представлен частной застройкой, и лишь небольшую его часть составляют 2-х квартирные и секционные дома. Многоквартирные дома расположены хаотично в основном внутри кварталов приусадебной застройки. Ветхий жилой фонд, по данным визуального обследования составляет около 8%.

Население

По состоянию на 01.01.2017 г. численность населения Калининского сельского поселения составляла 13821 человек, в том числе:

- станица Калининская – 13821 человек.

Динамика численности населения станицы Калининской согласно данным администрации Калининского сельского поселения приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Изменение численности населения по годам в  Калининском сельском поселении

| Поселения муниципального образования | Численность населения на 2013 г., чел. | Численность населения на 2014 г., чел. | Численность населения на 2015 г., чел. | Численность населения на 2016 г., чел. | Численность населения на 2017 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калининское сельское поселение | 13482 | 13485 | 13547 | 13593 | 13821 |

- Из данных представленной таблицы 2 видно, что за весь рассматриваемый период наблюдается небольшой прирост численности населения. За исследуемый период прирост населения составил 339 человек. Существующая демографическая ситуация позволяет предполагать, что и в дальнейшем численность станицы будет увеличиваться.

Для поддержания стабилизации демографической ситуации необходима реализация мероприятий приоритетных национальных проектов, мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения, в том числе репродуктивного, улучшение качества медицинского и социального обслуживания, защиту материнства и детства, пропаганда здорового образа жизни.

- Социальная сфера

Социальная инфраструктура - это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования - территории Калининского сельского поселения.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Градостроительный кодекс РФ в области территориального планирования увязывает содержание генеральных планов поселений только с полномочиями органов муниципальной власти соответствующих уровней, что повышает их ответственность за реализацию утверждаемых градостроительных решений, однако затрудняет достижение комплексности последних.

Таблица 3

| Виды учреждений и предприятия обслуживания | Единица измерения | 2017 год |
| --- | --- | --- |
| Детские сады | шт/мест | 3/703 |
| Общеобразовательные школы | шт/мест | 3/1462 |
| Школа-интернат VIII вида | шт/мест | 1/118 |
| МБУЗ ЦРБ МО Калининский район | шт. | 1 |
| Поликлиника | шт. | 1 |
| Учреждения культурно - досугового типа | шт/мест | 2/542 |
| Библиотеки | штук | 1 |
| Почта | штук | 1 |
| Филиалы банков | штук | 6 |
| Торговые точки | штук | 183 |
| Кафе | штук/мест | 7/282 |
| СТО | штук | 21 |
| Церковь | штук | 1 |
| Аптеки | штук | 8 |
| Вет. аптека | штук | 2 |
| Магазины | Шт/М2 | 183/10750 |
| Парикмахерские | Штук/раб. мест | 33/38 |

Для устойчивого развития Калининского сельского поселения необходимо, в первую очередь, решить социальные проблемы населения. Активная социальная политика - важнейшее условие конкурентоспособности экономики. Опора на рыночный механизм при отсутствии социальных ориентиров ведет к деградации человеческого потенциала и тормозит экономическое развитие.

Социальная политика призвана выполнять взаимосвязанные функции - социальное и экономическое развитие сельской местности.

1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры Калининского сельского поселения

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

К необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (I-ый, повседневный уровень обслуживания) и больницы (II-ой, периодический уровень обслуживания). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет. Ко второму уровню обслуживания относятся пункты и станции скорой медицинской помощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, аптеки, молочные кухни.

Услуги здравоохранения в Калининском сельском поселении Калининского района Краснодарского края предоставляют: МБУЗ ЦРБ МО Калининский район (Количество персонала 484 человека. Из них 106 врачей, 265-младший мед. персонал) на 86 койко-мест и поликлиника (Количество персонала-189 человек. Из них 36 врачей, 77-средний мед. персонал.) на 950 посещений в смену.

Учреждения здравоохранения оснащены необходимым оборудованием. Помещения, в которых расположены учреждения здравоохранения, имеют систему водоснабжения, электроснабжения и отопление.

Таким образом, в соответствии с нормами градостроительного проектирования фактическая обеспеченность учреждениями здравоохранения должна составлять не менее 135 койки в стационарах всех типов на 10000 жителей и 181 посещений в смену на 10000 жителей амбулаторно-поликлинической сети. В Калининском сельском поселении население больничными койками обеспечено в должном уровне,  посещений в смену -  950, что говорит о соответствии с необходимым минимумом.

ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

К необходимым населению нормируемым объектам образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), учреждения начального профессионального и средне специального образования (периодический уровень).

Система образования выполняет важнейшую социально-экономическую функцию и является одним из определяющих факторов развития Калининского сельского поселения.

В образовательной системе муниципального образования функционируют 2  общеобразовательных учреждения: МАОУ СОШ №1 на 900 учащихся, МБОУ СОШ №2 на 520учащихся, вечерняя школа на 42 учащихся.

К объектам дошкольного образования относятся: МАДОУ детский сад №1 на  295 мест, МАДОУ детский сад № 2 на 195 мест, МАДОУ детский сад №6 на 213 мест.

Кроме того на территории сельского поселения действуют и учреждения дополнительного образования: ДЮСШ с  проектной мощностью- 550 детей, ДДТ (дом детского творчества)  на 950 детей в смену и ДШИ (детская школа искусств) на  283 места.

В учреждениях образования учатся практически все дети соответствующего возраста. При этом вместимость школ задействована   полностью (100%).

Заполняемость объектов дошкольного образования составляет 119% от расчетной.

В соответствии с нормами градостроительного проектирования фактическая обеспеченность нормативной потребности в общеобразовательных организациях должна составлять не менее 100 мест на 1000 жителей. В Калининском сельском поселении население количеством мест в общеобразовательных организациях обеспечено должным образом. Вместе с тем школы заполнены практически на 100%. Из этого следует сделать вывод о том, что необходимо расширение (реконструкция) имеющихся объектов или строительстве новых. В связи с этим в сельском поселении  предполагается реконструкция объектов образования.

В соответствии с нормами градостроительного проектирования фактическая обеспеченность нормативной потребности в дошкольных образовательных организациях должна составлять не менее 28 мест на 1000 жителей. В Калининском сельском поселении население должным количеством мест в дошкольных образовательных организациях  обеспечено.  Вместе с тем детские сады заполнены практически на 119%. Из этого следует сделать вывод о том, что необходимо расширение (реконструкция) имеющихся объектов или строительстве новых. В Калининском сельском поселении население предполагается реконструкция объектов дошкольного образования.

Школы муниципального образования включают здания школ, столовые, системы отопления.  Учебные кабинеты оборудованы необходимыми учебными пособиями и компьютерами. Столовые имеют оборудование необходимое для приготовления и приема пищи.

Детские сады оборудованы теплыми, светлыми игровыми комнатами, удобными спальными комнатами. Территории детских садов оснащены необходимым оборудованием для проведения прогулок.

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. На данный вид обслуживания не даются нормы расчета вместимости, относительно численности населения. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063-р (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 N 942-р, от 13.07.2007 N 923-р) на  10 тысяч детей  проектируется один социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей, детей сирот; один приют для детей и подростков, оставшихся без попечительства родителей. При меньшем количестве детей создается по одному объекту. На 1 тыс. детей создается один реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями.

На территории Калининского сельского поселения функционирует:

- специальное (коррекционное) образовательное учреждение VIII вида на 118 мест.

ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА

К учреждениям физкультуры и спорта относятся стадионы и спортзалы, как правило, совмещенные со школами в сельских поселениях (повседневное обслуживание), бассейн (периодическое обслуживание). Кроме того, в населенных пунктах могут размещаться детские спортивные школы и спортивные центры.

На территории муниципального образования расположены и функционируют следующие  объекты физкультуры и спорта (таблица 4):

Таблица 4

| № | Наименование объекта | Кол-во | Вместимость (чел) | Размер (м2) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортзал | 1 | 60 | 300 | МО |
| 2 | Спортзал | 1 | 60 | 300 | МО |
| 3 | Спортзал | 1 | 100 | 1050 | ДЮСШ |
| 4 | Спортзал | 1 | 70 | 460 | МО |
| 5 | Спортзал | 1 | 30 | 60 | МАДОУ №1 |
| 6 | Спортзал | 1 | 30 | 60 | МАДОУ №2 |
| 7 | Спортзал | 1 | 30 | 60 | МАДОУ №6 |
| 8 | Плоскостные спортивные сооружения | 1 | 100 | 700 | МАОУ СОШ№1 |
| 9 | Плоскостные спортивные сооружения | 1 | 100 | 700 | МБОУ СОШ№2 |
| 10 | Плавательный бассейн (сдача в эксплуатацию) | 1 | 40 | 350 | МО |
| 11 | Плоскостные спортивные сооружения | 2 | 50 | 600 | МО |
| 12 | Спортивная площадка | 2 | 200 | 2000 | МО |
| 13 | Стадион | 1 | 2000 | 12000 | МО |
| 14 | Плоскостные спортивные сооружения | 1 | 70 | 1150 | Школа-интернат VIII вида |

На территории Калининского сельского поселения функционирует ДЮСШ на 550 мест

Развитию физической культуры и массового спорта на территории Калининского сельского поселения уделяется особое внимание. Хорошее  здоровье обеспечивает долгую и активную жизнь, способствует выполнению планов, преодолению трудностей, дает возможность успешно решать жизненные задачи. Основная задача администрации муниципального образования по реализации политики в области физической культуры и спорта заключается в создании для населения условий для занятий физической культурой и спортом.

В настоящее время в муниципальном образовании систематически занимаются физической культурой и спортом более 6500 человек.

Ежегодно проводятся спортивные мероприятия ко всем знаменательным датам Российской Федерации, Краснодарского края и местным праздникам. Вместе с тем необходимо отметить, что еще не в полной мере используются ресурсы физической культуры и спорта для улучшения здоровья населения.

В муниципальном образовании остается недостаточным удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, но в то же время физическая подготовка допризывной молодежи в основном соответствует требованиям, предъявляемым к военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации.

В соответствии с нормами градостроительного проектирования фактическая обеспеченность нормативной потребности в спортивных залах должна составлять не менее 80 м2 на 1000 жителей. В Калининском сельском поселении население должным количеством площади в спортивных залах обеспечено. Также в соответствии с нормами градостроительного проектирования фактическая обеспеченность нормативной потребности в плоскостных спортивных сооружениях должна составлять не менее 19500 м2 на 10000 жителей, однако, в Калининском сельском поселении население площадь плоскостных спортивных сооружений несколько ниже нормативной. Предполагается реконструкция муниципального стадиона.

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ

К учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек - повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания. Кроме того, в населенных пунктах могут располагаться детские и юношеские библиотеки, кинотеатры, музейно-выставочные залы, залы аттракционов.

Задача органов местного самоуправления на современном этапе заключается не только в сохранении традиций, оставленных нам предками, но и во внедрении новых инновационных методов проведения и организации досуга молодежи в сельской местности. Объекты культуры муниципального образования включают учреждения культуры:

- Калининский ДК на 426 мест;

- Калининский кинотеатр на 116 мест;

- Калининская библиотека (количество книг-73880 экз.).

Эти учреждения являются местами проведения культурного досуга населения муниципального образования.

В учреждениях культуры муниципального образования  работают кружки пения и рукоделия. Эти кружки посещают граждане всех возрастных групп. Каждый здесь нашел занятие по интересам.  Ежедневно учреждения культуры принимает порядка 1680 человек.

Ежегодно учреждением культуры проводится порядка 3250 мероприятий для взрослого населения, учащихся школ, воспитанников летнего оздоровительного лагеря, детских садов, в том числе общепоселковых.

Читатели библиотек составляют 63 % жителей. Возраст читателей от 6 лет. Книжный фонд библиотек –73880 экземпляров.

Таким образом, объекты культуры муниципального образования полностью удовлетворяют сложившиеся потребности и обладают достаточным запасом для дальнейшего развития территории.

1.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Таблица 5 – Прогнозный спрос на услуги социальной инфраструктуры в Калининском сельском поселении

| № | Наименование объекта | Норматив | Существующие показатели обеспеченности объектами | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Необходимость проведения мероприятий (строительство, реконструкция, ремонт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение нормативной потребности в дошкольных образовательных организациях | 28 мест на 1000 жителей | 703 | 387 | Планируется реконструкция |
| 2 | Обеспечение нормативной потребности в общеобразовательных организациях | 100 мест на 1000 жителей | 1462 | 1382 | Планируется реконструкция |
| ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение Лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях | 135 коек на 10000 жителей | 480 | 187 | Не планируется |
| 5 | Обеспечение лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 181 Посещений в смену на 10000 жителей | 950 | 250 | Планируется кап. ремонт |
| ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |  |
| 6 | Обеспечение нормативной потребности в библиотеках | 1 независимо от количества населения | 1 | 1 | Планируется кап. ремонт |
| 7 | Обеспечение нормативной потребности в ДК | 1 независимо от количества жителей | 1 | 1 | Планируется кап. ремонт |
| ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА |  |  |  |  |  |
| 8 | Обеспечение нормативной потребности в спортивных залах | 80 м² площади пола на 1000 чел | 2290 | 1105 | Не планируется |
| 9 | Обеспечение нормативной потребности в плоскостных спортивных сооружениях | 19500 м2 на 10000 жителей | 17500 | 26950 | Планируется реконструкция муниципального стадиона |
| ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |
| 10 | Отделение связи | 1 объект на 0,5-6 тыс. жителей | 1 | 2 | Не планируется |
| 11 | Отделение банка | 0,3-0,5 операционных мест обслуживания вкладчиков на 1000 человек | 15 | 6 | Не планируется |
| 12 | Аптека | 1 объект на 6,0 тыс. человек | 8 | 3 | Не планируется |
| 13 | Магазины | 300 кв.м торговой площади на 1 000 человек | 10750 | 4146 | Не планируется |
| 14 | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1000 чел. | 282 | 552 | Не планируется |
| 15 | Пожарные депо | 0,4 пожарного автомобиля на 1000 человек | 6 | 6 | Не планируется |

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в Калининском сельском поселении не планируется.

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

Данная программа будет реализовываться в соответствии с  нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края и Калининского сельского поселения:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Генеральный план Калининского сельского поселения Калининского района.

- Конституция Российской Федерации (статья 44)

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункты 12, 13, 14 статьи 14).

- Указы Президента Российской Федерации.

- Постановления Правительства Российской Федерации и Краснодарского края.

- Устав Калининского сельского поселения.

- Федеральным Законом №172-ФЗ от 28.06.2014 г. «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон 172 ФЗ) регламентированы правовые основы стратегического планирования муниципальных образований.

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования относятся:

 определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития Калининского сельского поселения, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

 разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;

 мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;

 иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.

К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципального образования, относятся:

1) стратегия социально-экономического развития Калининского сельского поселения;

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития;

3) прогноз социально-экономического развития Калининского сельского поселения на среднесрочный или долгосрочный период;

4) бюджетный прогноз Калининского сельского поселения на долгосрочный период.

Таким образом, следует отметить, что существующей нормативно-правовой базы достаточно для функционирования и развития социальной инфраструктуры Калининского сельского поселения. Однако необходимо в кратчайшие сроки разработать и утвердить программу социально-экономического развития муниципального образования на 2017 и последующие годы, содержащую комплекс планируемых мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителями ресурсами, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Калининского сельского поселения.

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО
ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Калининского сельского поселения

Таблица 6

| № | Наименование мероприятия | Технико-экономические параметры (вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.) | Сроки реализации в плановом периоде |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2029 |  |
| 1 | Реконструкция МБУЗ ЦРБ МО Калининский район | 480 койко-мест | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | В течение 2021-2029 годов | Создание нормативных условий для функцио-нирования объекта |
| 2 | Кап. ремонт Поликлиники | 250 000 посещений в год | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | В течение 2021-2029 годов | Создание нормативных условий для функцио-нирования объекта |
| 3 | Реконструкция МАОУ СОШ №1 | 900 мест | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | В течение 2021-2029 годов | Достижение необходимого уровня пропускной способности объекта |
| 4 | Кап. ремонт МБОУ СОШ № 2 | 520 мест | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | В течение 2021-2029 годов | Создание нормативных условий для функцио-нирования объекта |
| 5 | Реконструкция МАДОУ №1 | 295 мест | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | В течение 2021-2029 годов | Достижение необходимого уровня пропускной способности объекта |
| 6 | Кап. ремонт МАДОУ №2 | 195 мест | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | В течение 2021-2029 годов | Создание нормативных условий для функцио-нирования объекта |
| 7 | Реконструкция МАДОУ №6 | 213 мест | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | В течение 2021-2029 годов | Достижение необходимого уровня пропускной способности объекта |
| 8 | Кап. ремонт Школа-интернат VIII вида | 118 мест | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | В течение 2021-2029 годов | Создание нормативных условий для функцио-нирования объекта |
| 9 | Кап. ремонт ДЮСШ | 550 мест | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | В течение 2021-2029 годов | Создание нормативных условий для функцио-нирования объекта |
| 10 | Кап. ремонт ДШИ | 283 мест | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | В течение 2021-2029 годов | Создание нормативных условий для функцио-нирования объекта |
| 11 | Кап. ремонт Калининский ДК | 426 мест | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | В течение 2021-2029 годов | Создание нормативных условий для функцио-нирования объекта |
| 12 | Кап. ремонт Калининская библиотека | 73880 шт книжный фонд | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | В течение 2021-2029 годов | Создание нормативных условий для функцио-нирования объекта |
| 13 | Кап. ремонт Калининский кинотеатр | 116 посадочных мест | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | В течение 2021-2029 годов | Создание нормативных условий для функцио-нирования объекта |
| 14 | Реконструкция Стадион ст. Калининской | 12000 м2 | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | В течение 2021-2029 годов | Достижение необходимого уровня пропускной способности объекта |

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Калининского сельского поселения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

Ориентировочная стоимость реконструкции и строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов. При разработке рабочей документации необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен. Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию Программы представлен в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Годы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2029-2029 |  |
| 1 | Реконструкция МБУЗ ЦРБ МО Калининский район | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 26100 | 19000 | 2500 | 2000 | 2000 | 10000 | 61600 |
|  |  | Бюджет МО | 2900 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 2500 | 8900 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Кап. ремонт Поликлиника | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет МО | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 9500 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Реконструкция МАОУ СОШ №1 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет МО | 500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 15000 | 27500 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Кап. ремонт МБОУ СОШ № 2 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 6500 | 13000 |
|  |  | Бюджет МО | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 | 2000 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Реконструкция МАДОУ №1 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 | 5000 |
|  |  | Бюджет МО | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 | 5000 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Кап. ремонт МАДОУ №2 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет МО | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 | 5000 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Реконструкция МАДОУ №6 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет МО | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 10000 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Кап. ремонт Школа-интернат VIII вида | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 7500 | 14000 |
|  |  | Бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Кап. ремонт ДЮСШ | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет МО | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 7500 | 13500 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Кап. ремонт ДШИ | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет МО | 3200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 7500 | 16700 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Кап. ремонт Калининский ДК | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | 5400 | - | - | - | - | - | 5400 |
|  |  | Бюджет МО | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 10200 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Кап. ремонт Калининская библиотека | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет МО | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 | 3000 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Кап. ремонт Калининский кинотеатр | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет МО | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 10000 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

| 14 | Реконструкция Стадион ст. Калининской | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет МО | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 | 5000 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета Краснодарского края, и средства бюджета Калининского сельского поселения. На реализацию мероприятий могут привлекаться также внебюджетные средства. Мероприятия программы реализуются на основе  контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.

РАЗДЕЛ 4.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВКЛЮЧАЯ ОЦЕНКУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ С РАЗБИВКОЙ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку социально- экономической эффективности, а так же оценку соответствия нормативам градостроительного проектирования, установленным местным нормативам градостроительного проектирования Калининского района Краснодарского края и поселений Калининского района Краснодарского края.

Оценка эффективности реализации программы будет производиться на основе системы целевых индикативных показателей, ожидаемых результатов мероприятий программы. Система индикаторов обеспечит сохранение объектов социальной сферы, находящегося в муниципальной собственности Калининского сельского поселения, в удовлетворительном состоянии. Эффективность реализации программы оценивается путем соотнесения объема выполненных работ с уровнем основных целевых показателей программы.

В области объектов здравоохранения:

 Создание нормативных условий для функционирования объекта.

В области объектов образования:

- Создание нормативных условий для функционирования объекта образования.

- Достижение необходимого уровня пропускной способности объекта образования.

В области объектов социального обеспечения:

 Создание нормативных условий для функционирования объекта социального обеспечения.

В области объектов дополнительного образования:

 Создание нормативных условий для функционирования объекта дополнительного образования.

В области объектов культуры:

 Создание нормативных условий для функционирования объектов культуры.

В области объектов физической культуры и массового спорта:

 Достижение необходимого уровня пропускной способности объекта.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития:

1. Повышения уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния сельского поселения;

2. Формирования современного привлекательного имиджа сельского поселения;

3. Устойчивое развитие социальной инфраструктуры сельского поселения.

Реализация Программы позволит:

1) повысить качество жизни жителей сельского поселения;

2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;

3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.

Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время может быть обеспечена только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической политики. И такая политика может быть разработана и реализована через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных мероприятий, позволяет обеспечить социально-экономическое развитие, как отдельных поселений, так и муниципального образования в целом.

Разработка и принятие среднесрочной программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.

Необходимо отметить, что уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры (по количеству таких объектов) на расчетный срок Программы (2029 год) в своем большинстве соответствует минимально допустимому уровню обеспеченности, что свидетельствует об эффективности реализации мероприятий. На перспективу, в условиях постоянного сокращения численности населения, актуальным является реконструкция и поддержание в работоспособном состоянии существующих объектов социальной инфраструктуры.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Организация контроля за реализацией Программы

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти Калининского сельского поселения.

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого в рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники администрации поселения под руководством главы сельского поселения.

Глава сельского поселения осуществляет следующие действия:

- рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации;

- выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий.

- взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по включению предложений сельского поселения в областные целевые программы;

- контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении осуществляет руководство по: подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых к финансированию из  краевого бюджета на очередной финансовый год, реализации мероприятий Программы поселения.

Специалист администрации сельского поселения осуществляет следующие функции:

- подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы;

- подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;

- формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения;

- подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

- прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов.

МЕХАНИЗМ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Обновление Программы производится:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий;

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов поселения.

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Калининского сельского поселения,  необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок их субсидирования.

Целесообразно принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения Калининского сельского поселения. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры Калининского сельского поселения в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования.

Главным условием реализации программы является привлечение в экономику и социальную сферу поселения достаточного объема финансовых ресурсов. Программа предусматривает финансирование мероприятий за счет всех уровней бюджетов на безвозвратной основе.

Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального образования будет осуществляться исходя из реальных возможностей бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.